АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 12.11.2024 с. Шалинское № 838 |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Манского района «Охрана окружающей среды» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов согласно приложению.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2025 г. и подлежит официальному опубликованию.

Главы района                                                                             М.Г. Лозовиков

Приложение к постановлению

Администрации Манского района

от 12.11.2024 № 838

Муниципальная программа Манского района

«Охрана окружающей среды»

- Паспорт

муниципальной программы Манского района

«Охрана окружающей среды»

| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Манского района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации, в новой редакции»; Постановление администрации района от 29.07.2024 №572 «Об утверждении перечня муниципальных программ Манского района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Служба Заказчика» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения Манского района. |
| Задача муниципальной программы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| - Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы | Целевые показатели программы: - - безопасное размещение в природной среде твердых коммунальных отходов; - - предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на землю, уменьшение площадей земель, подвергшихся загрязнению |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования программы на 2025-2027 годы составляет 783,26 тыс. рублей за счет средств бюджета Манского района, в том числе: в 2025 году - 294,42 тыс. рублей; в 2026 году- 244,42 тыс. рублей; в 2027 году- 244,42 тыс. рублей. |

- Общая характеристика текущего состояния окружающей среды Манского района, основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию 
на окружающую среду, способствуют нарастанию социальной напряженности.

Основными причинами, которые обуславливали развитие 
негативной ситуации в сфере обращения с отходами, в 2000-х годах являлись:

- скачкообразный рост потребления населением товаров;

- изменившаяся структура потребления населения. Изменение структуры обусловлено увеличением доли различного рода упаковки 
в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов, 
до этого не свойственных прежней структуре потребления;

- недостаточный контроль над сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях 
их образования, что приводило к несанкционированному размещению 
отходов в окружающей среде.

Источниками образования твердых коммунальных отходов
являются: организации и предприятия, население района и объекты инфраструктуры.

Количество отходов (1 - 5 классов опасности), образующихся на территории Манского района, составляет около 0,8 млн. т в год, из них 0,5 млн. т - ТКО.

Положение усугубляется тем, что отсутствует раздельный сбор ТКО. Сбор ТКО осуществляется в общие контейнеры, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы.

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории Манского района большей частью были организованы более 30 лет назад и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТКО.

За 2024 год на территории района выявлено 25 несанкционированных мест ТКО с объемом отходов – 8740 м3, ликвидировано 19 несанкционированных мест ТКО, объемом отходов составил – 1592 м3.

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Манского района является экологическая устойчивость региона, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания и размещения ТКО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов ТКО, несанкционированных мест размещения ТКО.

С января 2019 года на территории Красноярской правобережной технологической зоны по организации системы обращения с ТКО выбран региональный оператор ООО «РостТех». Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - компания, ответственная за весь цикл обращения с отходами. ООО «РостТех» осуществляет деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. У регионального оператора есть действующая лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Сбор ТКО в районе осуществляется согласно графику контейнерным и пакетированным способом. График вывоза ТКО от домовладений ИЖС на территории Манского района размещен на официальном сайте ООО «РостТех» вывозимых отходов составляет около 30 570 м³ в год. Собранные ТКО, отвозят на сортировочный завод правобережного регионального оператора.

Целью программы является обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения Манского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Срок реализации программы – 2025-2027 годы.

- Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм

В рамках программы реализуются следующие подпрограмма:

«Обращение с отходами на территории Манского района». Основные мероприятия подпрограммы:

- мероприятия по предупреждению образования несанкционированных свалок ТКО;

- инвентаризация мест несанкционированного сброса ТКО.

- Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы.

Цель данной программы является размещение твердых коммунальных отходов в окружающей среде с соответствия с требованиями санитарного и природоохранного законодательства.

- безопасное размещение в природной среде твердых коммунальных отходов;

- предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на землю, уменьшение площадей земель, подвергшихся загрязнению.

Перечень целевых индикаторов программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей программе.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района

Объем финансирования программы на 2025-2027 годы составляет 783,26 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2025 году - 294,42 тыс. рублей;

в 2026 году - 244,42 тыс. рублей;

в 2027 году - 244,42 тыс. рублей.

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

Врио директора МКУ «Служба Заказчика»                                        Д. А. Белянин

Приложение № 1 к муниципальной

программе Манского района «Охрана

окружающей среды»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Обращение с отходами на территории Манского района»

| Наименование подпрограммы | Обращение с отходами на территории Манского района |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Охрана окружающей среды |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Муниципальное казенное учреждение Манского района «Служба Заказчика» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение экологически безопасных условий проживания на территории района |
| Задачи подпрограммы | - снижение загрязнения территории района ТКО; -ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на землях муниципальной собственности района. |
| Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы | - наличие на территории района лицензированного объекта размещения отходов (шт.) - количество ликвидированных несанкционирован-ных мест ТКО (шт.); - количество контейнеров, контейнерных площадок для сбора мусора (шт.). |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 783,26 тыс. рублей, из них: - в 2025 году – 294,42 тыс. рублей; - в 2026 году – 244,42 тыс. рублей; - в 2027 году – 244,42 тыс. рублей. |

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одной из основных проблем Манского района в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности района.

В период 2012-2014г. в с. Шалинское построен полигон, площадь – 4 га, пропускная способность – 4,5 тыс. тонн/год.

При эксплуатации полигона зачастую отмечалось несоблюдение технологических требований, что приводит, с одной стороны, к загрязнению окружающей среды, а с другой – к возгоранию отходов.

В настоящее время требуется реконструкция полигона ТКО, которой предусматривалось бы сортировка, прессовка и вывозка отходов на перерабатывающие предприятия г. Красноярска.  Кроме этого, для дальнейшей эксплуатации полигона необходимо приобретение и обустройство полигона весовым пунктом контроля и конвейером, а также оснащение его спецоборудованием для утилизации отходов – прессом для вторичных материальных ресурсов.

Применяемые в настоящее время технологии размещения ТКО на полигонах имеют существенные недостатки:

долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;

безвозвратные потери ценных компонентов ТКО;

быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов; средняя плотность ТКО составляет 200 - 220 кг/м3, которая достигает всего лишь 450 - 500 кг/м3 после уплотнения с использованием спецавтотранспорта;

негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).

Ежегодно увеличивается количество стихийных свалок в лесах и на полях, вдоль дорог и по берегам рек, места массового отдыха. Чтобы решить данную проблему необходимо строительство контейнерных площадок в всех населенных пунктах района.

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в Манском районе относятся следующие:

- ограниченность ресурсов в сфере обращения с ТКО;

- низкая экологическая культура населения по вопросам обращения с ТКО.

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы.

Целью подпрограммы является обеспечение экологически безопасных условий проживания на территории района.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение загрязнения территории района ТКО;

- ликвидация несанкционированных мест ТКО, находящихся на землях муниципальной собственности района;

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО.

Подпрограмма реализуется в течение 2025-2027 годы.

Прогнозируемые целевые показатели Подпрограммы приведены в Приложении 2 к Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика»:

- организует взаимодействие с региональным оператором;

- организует реализацию мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТБО (строительство контейнерных площадок, закупка контейнеров, реконструкция полигона ТБО).

Исполнители программных мероприятий несут ответственность за своевременное выполнение подпрограммы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Подпрограммы.

Исполнители подпрограммы:

- представляют предложения по внесению изменений в Подпрограмму;

- осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий;

- ежеквартально представляют отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники Подпрограммы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий Подпрограммы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета района, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет куратор Программы – заместитель главы Манского района по оперативным вопросам.

Информация о Подпрограмме и ходе ее реализации ежеквартально размещается на сайте администрации Манского района в сети Интернет.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТКО (реконструкция полигона ТКО, строительство контейнерных площадок, приобретение контейнеров для мусора, оборудование полигона ТКО пунктом весового контроля).

Оценка выполнения подпрограммы будет производиться путем сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями хода реализации подпрограммы.

Врио директора МКУ «Служба Заказчика»                                      Д. А. Белянин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе Манского района «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цели, задачи, показатели |  | Единица измерения |  |  | Вес показателя |  |  | Источник информации |  | Отчетный финансовый год |  | Очередной финансовый год |  | Первый год планового периода |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цель 1: Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения Манского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача 1: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Снижение объемов несанкционированного размещения отходов |  | % |  |  | Х |  |  | Администрация Манского района |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Наличие на территории района лицензированного объекта размещения отходов потребления |  | шт. |  |  | Х |  |  | Администрация Манского района |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Врио директора МКУ «Служба Заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д. А. Белянин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Манского района «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы N п/п; Наименование мероприятия; Ответственный исполнитель мероприятия; Срок; Ожидаемый результат (краткое описание); Последствия нереализации мероприятия; Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы). начала реализации; окончания реализации. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Программа «Охрана окружающей среды». 2; Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Манского района». 3; Мероприятие 1.1 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов; МКУ «Служба Заказчика; 01.01.2025; 31.12.2027; Уменьшения загрязнения окружающей среды; Ухудшение состояния окружающей среды. 4; Мероприятие 1.2. Инвентаризация мест несанкционированного сброса ТКО; МКУ «Служба Заказчика; 01.01.2025; 31.12.2027; Уменьшения загрязнения окружающей среды; Ухудшение состояния окружающей среды. 5; Мероприятие. 1.3. Мероприятие по приобретению контейнеров, обустройство контейнерных площадок для сбора мусора (шт.); МКУ «Служба Заказчика; 01.01.2025; 31.12.2027; Уменьшения загрязнения окружающей среды; Ухудшение состояния окружающей среды. |  |  |  |

Врио директора   МКУ «Служба Заказчика»                                                                                Д. А. Белянин

Приложение № 4 к паспорту муниципальной программе

Манского района «Охрана окружающей среды

| Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2025 | первый год планового периода 2026 | второй год планового периода 2027 | Итого на период |
| Муниципальная программа | " Охрана окружающей среды " | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 294,42 | 244,42 | 244,42 | 783,26 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Служба Заказчика» | 019 | х | х | х | 294,42 | 244,42 | 244,42 | 783,26 |
| Подпрограмма 1 | "Обращение с отходами на территории Манского района" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 294,42 | 244,42 | 244,42 | 783,26 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Служба Заказчика» | 019 | х | х | х | 294,42 | 244,42 | 244,42 | 783,26 |
|  | Мероприятие 1.1 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | МКУ «Служба Заказчика» | 019 | 0603 | 13100S6900 | 226 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 |
|  | Мероприятие 1.2. Инвентаризация мест несанкционированного сброса ТКО | МКУ «Служба Заказчика» | 019 | 0605 | 1310061650 | 226 | 194,42 | 194,42 | 194,42 | 583,26 |

Врио директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                              Д. А. Белянин

Приложение № 5 к паспорту муниципальной

программе Манского района «Охрана

окружающей среды»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2025 | первый год планового периода 2026 | второй год планового периода 2027 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды» | Всего | 294 420,00 | 244 420,00 | 244 420,00 | 783 260,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет (**) | 294 420,00 | 244 420,00 | 244 420,00 | 783 260,00 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | "Обращение с отходами на территории Манского района" | Всего | 294 420,00 | 244 420,00 | 244 420,00 | 783 260,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет (**) | 294 420,00 | 244 420,00 | 244 420,00 | 783 260,00 |
|  |  | юридические лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Врио директора МКУ «Служба Заказчика»                                                                                                           Д. А. Белянин