АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2019 г.                                   п. Большой Унгут                                №  ______

О продлении действия схемы теплоснабжения

Унгутского сельсовета Манского района

Красноярского края, утвержденной

Постановлением от 25.12.2014 года № 56

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2707.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, Администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В связи с актуализацией и наличием мероприятий, необходимых выполнить в этот период, продлить срок действия утвержденной схемы теплоснабжения Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края по 2039 год, согласно приложения 1.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежат опубликованию в информационном  бюллетене «Ведомости Манского района».

Глава Унгутского

Сельсовета                                                                                         В.В. ВАСИЛЬЕВ

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Унгутского сельсовета

от 02.04.2019 г. № ___

МЕРОПРИЯТИЯ,

НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО АКТУАЛИЗИРОВАТЬ

И ИЗМЕНИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 25.12.2014 ГОДА № 56 СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

по 2039 год.

- Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина от д. № 1 до дома № 4, срок выполнения 2020-2021 г.г.

- Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина от дома д.4 до дома № 10, срок выполнения 2022-2023 г.г.

- Реконструкция тепловых сетей по пер. Гайдара до ул. Советская, срок выполнения 2024-2025 г.г.

- Реконструкция тепловых сетей по ул. Советская от д. № 19 до д. № 21, срок выполнения 2026-2027 г.г.