АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2019 г.                                   п. Большой Унгут                                №  15 а

Об актуализации схемы теплоснабжения

Унгутского сельсовета Манского района

Красноярского края, утвержденной

постановлением администрации Унгутского сельсовета
Манского района Красноярского края от 25.12.2014 № 56

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2707.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края с 2014 г. до 2029 г., утвержденной постановлением администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края от 25.12.2014 № 56, в связи с необходимостью реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, согласно приложению.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

Глава Унгутского

Сельсовета                                                                                               В.В. ВАСИЛЬЕВ

Приложение

к постановлению администрации

Унгутского сельсовета

от 02.04.2019 г.  № 15а

МЕРОПРИЯТИЯ

по актуализации схемы теплоснабжения

Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края,

утвержденной Постановлением администрации Унгутского сельсовета
Манского района Красноярского края от 25.12.2014 № 56

по 2039 год.

- Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина от д. № 1 до дома № 4, срок выполнения 2020-2021 г.г.

- Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина от дома д.4 до дома № 10, срок выполнения 2022-2023 г.г.

- Реконструкция тепловых сетей по пер. Гайдара до ул. Советская, срок выполнения 2024-2025 г.г.

- Реконструкция тепловых сетей по ул. Советская от д. № 19 до д. № 21, срок выполнения 2026-2027 г.г.

- Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВ-0,93 на КВр -0,83, срок выполнения 2028-2031г.

- Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса к100-65-160 на насос К100-65=200, срок выполнения 2032г.

- Замена дымососа ДН-8 на ДН-6,3.

- Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВ-0,93 на КВр -0,83, срок выполнения 2034-2037г.